**DOĞRUDAN TEMİN İLAN**

 **KIRIKKALE İLİ YAHŞİHAN İLÇESİ CUMHURİYET İLKOKULU HALİ HAZIR, JEOLOJİK ETÜT, MİMARİ VE STATİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22.maddesi (d) bendi gereğince “Doğrudan Temin Yöntemi” ile piyasaya yaptırılacaktır. Yaptırılacak olan işler için teknik şartname ve detayları aşağıda belirtilmektedir.

 Teklif vermek isteyen isteklilerin 28.01.2022 Cuma günü saat 10:00’a kadar Kırıkkale İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’ne kapalı zarf içerinde teklif verecek firma sahibi ve yetkilisi tarafından şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

 **Posta ve elektronik posta ile verilen teklifler kabul edilmeyecektir**.

**TEKNİK ŞARTNAME**

Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Kadıoğlu Mahallesi 69 ada 46 parselde yapılması planlanan Cumhuriyet İlkokulu için Mimari, Statik, Hali hazır harita ve Jeolojik Etüt iş ve işlemleri için aşağıdaki belirtilen işler yaptırılacaktır.

1. İdare tarafından verilecek toplam inşaat alanı yaklaşık olarak 3210 m²,

Bodrum+Zemin+3 kattan oluşan mimari projede idare tarafından yükleniciye belirtilecek proje eksiklikleri ve gerekli revizeler yapılacaktır.

1. Tüm mahallerin içerisine mahal kutucuğu yapılarak idare tarafından belirtilecek imalatlar(döşeme, duvar, tavan vs.) ve poz listeleri bu kutucuk içerisine yerleştirilecektir.
2. Tüm kesitlere idare tarafından belirtilecek imalat pozları döşeme, duvar, tavan, temel kısımlarına yazılacaktır.
3. Alanın 1/200 hali hazır haritası Harita Mühendisi tarafından hazırlanacaktır idareye dijital ve onaylı bir şekilde sunulacaktır.
4. Vaziyet planı oluşturulacak hali hazıra göre idare tarafından istenilecek niteliklerde sert zemin, yumuşak zemin, tretuvar, bahçe duvarı, bahçe giriş kapıları, imalat pozları ve gerekli imalatlar ile şekillendirilecek ve idare isteklerine göre çizilecektir.
5. Taban alanı 655 m², bina yüksekliği bodrum kat dâhil 21 m, kısa kenarı 18,80 m olan bina için zemin etüdü ve diğer gerekli tüm raporlar(geoteknik, jeofizik, vs )yaptırılarak ve İdare teknik personeline onaylatılacak ve tarafından onaylatılacaktır.
6. İdare tarafından uygun görülecek şekilde uygulama projesi, ıslak hacim detayları, merdiven detayları, sistem detayları, döşeme planı detayları, asma tavan planları, doğrama(kapı pencere) detayları, tip detayları, istinat-ihata bahçe duvarı detayları çizilecektir.
7. Statik proje ve statik proje raporları hazırlanacaktır.
8. Statik ve mimari projeler için proje müellifliği üstlenilecektir.
9. Kaba İnşaat, İnce İnşaat ve Çevre Düzenlemeleri İçin idare tarafından yükleniciye belirtilecek yaklaşık maliyet programında projede kullanılan pozlara özel metrajlar, metrajlar kısmından mahallere göre programa girilerek ihaleye esas yaklaşık maliyet dosyası hazırlanacaktır.
10. Yapılacak çalışmalar için idare onayı alınmadan diğer bir proje imalatına geçilmeyecektir.
11. Mimari projede her mahal ve tüm çizgiler çoklu çizgi(polyline) komutu ile çizilecek olup tüm çoklu çizgiler(polylineler) çizim bitiminde kapat (close) komutu ile kapatılacaktır. Çizimde açık bir çoklu çizgi(polyline) ve çizgi(line) komutu bulunmayacaktır.
12. Mimari ve Statik Projede katman(layer) sistemine göre proje çizimi gerçekleştirilecektir.
13. Mimari ve statik projeler Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Genel Müdürlüğü Ar-Ge daire başkanlığına onaylatılacaktır.

|  |
| --- |
| **DOĞRUDAN TEMİN TUTANAĞI (TEKLİF MEKTUBU)** |
|  Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen mal ve hizmetler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.maddesi (d) bendi gereğince yaptırılacak veya satın alınacaktır. .../.../2022 |
|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|   | **SATIN ALINACAK VEYA YAPTIRILACAK MAL VE HİZMETİN** |
| **S.No** | **BİRİM FİYATA ESAS İŞ** | **BİRİMİ** | **MİKTARI** | **BİRİM FİYATI** | **TOPLAM TUTAR** |
| 1 | KIRIKKALE İLİ YAHŞİHAN İLÇESİ CUMHURİYET İLKOKULU HALİ HAZIR, JEOLOJİK ETÜT, MİMARİ VE STATİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ(EKLİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE)  | ADET | 1 |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |   |
| 6 |   |   |   |   |   |
| 7 |   |   |   |   |   |
| 8 |   |   |   |   |   |
| 9 |   |   |   |   |   |
| 10 |   |   |   |   |   |
| 11 |   |   |   |   |   |
| 12 |   |   |   |   |   |
| 13 |   |   |   |   |   |
|  | **TOPLAM:** |   |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Teklif verenin Adı Soyadı Firma Kaşesi ve İmzası |