İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(Meclis Encümen Kararları ve Programları İzleme Komisyon Raporu)

 5302 Sayılı yasa kapsamında kurulan Meclis, Encümen Kararları ve Programları İzleme Komisyonu olarak 25 Mayıs 2017 – 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında toplanarak 2017 Yılı Nisan ayında alınan kararların uygulaması ve yapılan çalışmalarının aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür.

 İL ENCÜMEN KARARLARI:

 1-Keskin İlçesi Ceritkale Köyünde 117 ada 54 nolu parselin 2 parçaya ifrazı, Yahşihan İlçesi Kılıçlar Köyü 151 ada 1 ve 2 nolu parsellerin tevhidi, 152 ada 1 ve 2 nolu parsellerin tevhidi ve Balışeyh İlçesi Beşbıçak Köyü 641 ve 648 nolu parsellerin tevhidi İl Encümeninin Nisan ayı toplantısında karara bağlanmış ve alınan kararlar uygulamaya konmuştur.

 2-Delice İlçesi Fadılobası Köyü 493 parsel üzerine mevzuata aykırı yapılan inşaat için 820.63.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmış, ayrıca Fadılobası Köyünde 552 parsel üzerine mevzuata aykırı yapılan inşaatın ruhsatlandırılamadığı için yıkımına karar verilmiş olup, alınan kararların ilgililerine tebliğ edildiği yasal sürenin tamamlanması durumunda gerekli işlemlerin yapılacağı bildirilmiştir.

 3-Yahşihan İlçesi Kılıçlar Köyünde, Bahşılı İlçesi Karaahmetli Köyünde, Keskin İlçesi Konur Köyünde, adı geçen Köyler Belediye iken, yapılan imar uygulamalarından, mahkemelerce bozulan uygulamaların, eski durumlarına getirilmesine yönelik çalışmalar İl Encümenince karara bağlanmış ve alınan kararlar doğrultusunda çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir.

 4-Bahşili İlçesi Sarıkayalar Köyü 190 ada 24 parsel lehine, 190 ada 26 parsel aleyhine yol geçit hakkı verilmesi, İl Encümenince karara bağlanmış alınan karar doğrultusunda işlemlerin yapıldığı bildirilmiştir.

 5-İlimiz Keskin İlçesi ve Karakeçili İlçesi Kaymak Evleri bakım onarımı için 28.000.-TL. ve Yapımı tamamlanan Eğitim Kurumlarından artan 3.031.824.33.-TL. ödeneğin ihtiyaç olan yerlere aktarılması karara bağlanmıştır.

 6-Kapanan Belediyelerden Kulaksız ve Karaahmetli Belediyesine ait borçlardan 18.285.67.-TL. borcun ödenmesi karara bağlanmış ve alınan karar doğrultusunda ödemenin yapıldığı bildirilmiştir.

 7-Balışeyh İlçesi Beyobası Köyü sınırları içerisinde, Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan yerde, Doğal Mineralli Su İşletme Sahası açılması 300.000.-TL. ye ihale edilmiş, ihalenin sözleşmeye bağlanarak ihale bedelinin tahsil edildiği bilgisi alınmıştır.

 İL GENEL MECLİSİ KARARLARI:

1-İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan içme sularının bakım onarımı için talep edilen malzeme ve makine yardımına ait kararın uygulamaya konduğu bildirilmiştir.

2-İlimiz Yahşihan İlçesi Irmak ve Kılıçlar Köyüne ait imar planı tadilatı ve onaylanması, İl Genel Meclisinin Nisan ayı toplantılarında karara bağlanmıştır. Alınan kararların uygulamaya konduğu bildirilmiştir.

3-Yahşihan İlçesi Hacıballı Köyü Ağcalar Mevkiinde, genel güvenlik ve asayiş açısından çalışma yapılmasına yönelik kararın, Yahşihan Kaymakamlığına bildirildiği henüz cevabi yazının gelmediği ifade edilmiştir.

4- İl Genel Meclisinin Nisan ayı toplantısında karara bağlanan İzzettin ve Kavlak Köylerine boru yardımı yapılmasına ait kararların henüz uygulanamadığı, boru alım işinin tamamlanmasından sonra kararların uygulamaya konacağı ifade edilmiştir.

5-Balışeyh İlçesi Aşağıkarakısık, Keskin Ceritobasına sondaj yapılmasına yönelik kararın henüz uygulamaya konamadığı, Ağustos ayında sondaj mevsiminin başlamasıyla çalışmalarının tamamlanacağı ifade edilmiştir.

6-Balışeyh İlçesi Koçubaba Köyü içme suyu pompalarının yenilenmesine yönelik olarak gerekli incelemenin yapıldığı, çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğu bildirilmiştir.

|  |
| --- |
| NİSAN AYI YOL ÇALIŞMALARI |
| Kırıkkale İlçe ve Köylerinde 20 Km. yolda Stabilize yolda bakım onarım çalışması |
| 12 Köyde Köy içi Kumlama Çalışması |
| 7 Köyde Köy içi Çevre Düzenlemesi |
| 8 Köyde Sulama Kanal Temizliği |
| 20 Köyde Greyderli Bakım çalışması |
| Köy Yolları Trafik Levha ve işaret çalışması |
| Diğer Kurum ve Kuruluşların talepleri |

NİSAN AYI İÇME SUYU ÇALIŞMALARI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S.No | İLÇESİ | KÖYÜ | TAKILAN MALZEME | AÇIKLAMALAR |
| Başlama |
| **1** | KESKİN  | KARAFAKILI | Ø 90 mm Demir flanşlı Muh. 3 Ad. Ø 90 mm Puşvit 1 Ad. Ø 63 mmKör tapa 1 Ad. Ø 80 mm Volanlı vana 1 Ad. | Saat odasında kaynak işleri ve vana takıldı.Bağlantı yapıldı. | 03.04.2017 |
| **2** | BALIŞEYH | KENANBEYOBASI | Ø63 mm Puşvit Te 1 Ad. Ø 63 mm PVC Manşon 1 Ad. Ø 63 mm Puşvit Dirsek 1 Ad.Ø 63 mm Puşvit 1 Ad. | Dağdan gelen hattaki arıza giderildi. | 03.04.2017 |
| **3** | BAHŞİLİ | HODAR |   | Su deposundaki vanalar kontrol edildi. | 04.04.2017 |
| **4** | ÇELEBİ | KARAYAKUP |   | Saat odası kontrol edildi. Pencerelere demir kaynatıldı. | 04.04.2017 |
| **5** | KESKİN  | ŞANTİYESİ | Ø 50 mm Kör tapa 63/50 mmPuşvit Düşürücü 1 Ad. | Su pompasındaki Dirsek patlamış yenisi takıldı. | 04.04.2017 |
| **6** | DELİCE | KUZEYYURT | Ø 90 mm PVC Boru 6 mt. Ø90 mm PVC Manşon 3 Ad. | Köy içerisindeki arıza giderildi. | 05.04.2017 |
| **7** | KESKİN  | CERİTMÜMİNLİ | Ø90 mm Te 1 Ad. Ø 90 mm Puşvit Dirsek 1 Ad. Ø 90 mm PVC Manşon 1 Ad. |   | 05.04.2017 |
| **8** | KESKİN  | TURHANLI |   | Ekibin Çalışması sırasında kırılan boru hattında tamirat yapıldı. | 05.04.2017 |
| **9** | DAİREİÇİ | ATÖLYE | Ø32 mmKüresel vana 6 Ad. 2 Ad.Dirsek |   | 05.04.2017 |
| **10** | KESKİN  | GÖÇBEYLİ | Ø 75 mm PVC Manşon 2 Ad.Ø 20 mm Puşvit 6 Ad. Ø 75 mm PVC Boru 6 mt. | Köy içerisindeki Arızalar giderildi. | 06.04.2017 |
| **11** | KESKİN  | KAYALARSOLAKLISI | Ø 63 mm Puşvit Te 1 Ad. Ø 63 mmManşon 2 Ad. Ø 63 mm PVC Boru 6 mt. | Köy içerisindeki arızalar giderildi. | 06.04.2017 |
| **12** | DELİCE | YENİYAPAN | Ø 90 mm PVC Boru 6 mt.Ø 90 mm PVC Manşon 2 Ad. | Dağdan gelen hattaki arıza giderildi. | 07.04.2017 |
| **13** | MERKEZ | KAZMACA | Ø 90 mm Demir Dirsek2 Ad. Ø 90 mm PVC Manşon 4 Ad. Ø 90 mm Dirsek 2 Ad. Ø 90 mm Puşvit Te 2 Ad.☼7 75 mm Puşvit 2 Ad. 90/75 Düşürücü 2 Ad. 100 mt PE Boru  | Dağdan gelen hattaki arıza giderildi.Su deposu ve hatta baypas yapıldı. | 07.04.2017 |
| **14** | DELİCE | YENİYAPAN | Ø 20 mm Puşvit 2 Ad. | Köy içerisindeki arıza giderildi. | 10.04.2017 |
| **15** | BALIŞEYH | KOÇUBABA |   | Köy içerisinde Belediye binasında su kaçakları giderildi. | 11.04.2017 |
| **16** | BAHŞİLİ | ÇAMLICA | Ø 90 mm PVC Manşon 2 Ad. Ø 90 mm PE Boru 6 mt. | Köy içerisinde arıza giderildi. | 11.04.2017 |
| **17** | YAHŞİHAN | IRMAK | Ø 63 mm Puşvit 2 Ad.Ø 20 MM puşvit 2 Ad. Ø 75 mm PVC Manşon 4 Ad. Ø 63 mm PE Boru 6 mt. | Köy içerisindeki Arızalar giderildi. | 11.04.2017 |
| **18** | YAHŞİHAN | BEDESTEN | Ø 110 mm PVC Boru 50 mt.Ø110 mm PVC Manşon 2 Ad.Ø 63mm Puşvit 2 ad. Ø 50 mm Puşvit 4 Ad. Ø 63 mm Kelepçe 1 Ad. Ø 20 mmDemir Dirsek 1 Ad.Ø 63 mm PE Boru 10 mt. | Köy içerisindeki arızalar giderildi.Su deposundan gelen boru hattı asfalt altından çıkartıldı. | 12.04.2017 |
| **19** | MERKEZ | KARACAALİ |   | Su deposunda vanalar kontrol edildi. | 12.04.2017 |
| **20** | KESKİN  | ÇAMURABATMAZ | Ø 80 mm Volanlı vana 1 Ad. | Saat odasında vana değişimi yapıldı. | 13.04.2017 |
| **21** | KESKİN  | ŞANTİYESİ | Ø 25 mm Küresel Vana 1 Ad. | Şantiye önünde araç yıkama vanası değiştirildi. | 13.04.2017 |
| **22** | MERKEZ | KAZMACA | Ø 50 mm PE Boru 50 mt.Ø 50 mm Puşvit 4 Ad. | Dağdan gelen suyun tıkanıklığı giderildi. | 04.04.1900 |
| **23** | BAHŞİLİ | Karaahmetli | Ø 63 mm PE Boru 100 mt. Ø 63 mm Puşvit 4 Ad. | Köyün arızalı şebekesi değişti. | 17.04.2017 |
| **24** | YAHŞİHAN | IRMAK |   | Redüksiyon arızalı çıktı. | 18.04.2017 |
| **25** | SULAKYURT | ÇAYOBASI | Ø 63 mm PVC 6 mt. Ø 63 mm Kayar Manşon 4 Ad. | Köy içerisindeki arıza giderildi. | 19.04.2017 |
| **26** | KESKİN  | TURHANLI |   | Su pompası söküldü yapıldıktan sonra tekrar takılacak. | 20.04.2017 |
| **27** | BALIŞEYH | IŞIKLAR | Ø 75 mm Kayar Manşon Ø 63 mm Kör tapa 1 Ad. Ø 90 mm Kyar Manşon 1 Ad. 90/75 Düşürücü Redüksiyon 1 Ad. | Arıza giderildi. | 21.04.2017 |
| **28** | SULAKYURT | AKKUYU | Ø63 mm Te 1 Ad. | Dağdan Gelen suyun arızası giderildi. | 24.04.2017 |
| **29** | ÇELEBİ | İĞDEBELİ | Ø 40 mm Küresel vana 6 Ad. | Saat odasındaki borulara nipel takıldı. | 25.04.2017 |
| **30** | YAHŞİHAN | IRMAK | Ø 90 mm Puşvit 1 Ad. 90/75 Düşürücü 75/63 Düşürücü Ø 90 mm Kayar Manşon 1 Ad. 80/90 mm Volanlı vana 2 Ad.Ø 63 mm Vana 1 Ad.☼7 100 mm Volanlı Vana 8 Ad. 90/75/63/100 mm Flanş Kulanıldı. | Arıza giderildi. | 26.04.2017 |
| **31** | YAHŞİHAN | KEÇİLİ | Ø 75 mm PE Boru 200 mt.Ø 75 mm Puşvit 1 Ad.Ø 75/63 mm Puşvit Redüksiyon 1 Ad.Ø 63 mm PE Boru 100 mt.Ø 63 mm Puşvit 2 Ad.Ø 40 mm Puşvit 6 Ad. Ø 40 mm PVC Boru 36 mt. Ø 25 mm Puşvit 8 Ad Ø 20 mm Puşvit 10 Ad. | Arıza giderildi. | 27.04.2017 |

 5302 Sayılı yasanın 18.Maddesi kapsamında hazırlanan komisyon raporu İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur.

KOMİSYON BAŞKANI BAŞKAN YARDIMCISI SÖZCÜ

Yılmaz CEBECİ Ahmet DURAN Zeynel CAN

 ÜYE ÜYE

Selahattin YILDIRAN Ünal TAMKOÇ

TASDİK OLUNUR

31/05/2017

Murat ÇAYKARA

İl Genel Meclisi Başkanı