**T.C.**

**KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

**İL GENEL MECLİSİ**

**MECLİS, ENCÜMEN KARARLARI VE PROGRAMLARI İZLEMEKOMİSYONU**

|  |  |
| --- | --- |
| **KOMİSYON BAŞKANI** | **Harun OĞUZ** |
| **BAŞK. VEKİLİ** | **Hilmi ŞEN** |
|  **ÜYELER** | **Adem GÖKDERE, Hüseyin ULUYÜREK, Bilal BOZBAL** |
| **ÇALIŞMANIN DAYANAĞI** | **İl Genel Meclisi Kararı** |
| **KONUSU** | **Karar ve Programların izlenmesi** |

**RAPOR**

|  |
| --- |
|  5302 Sayılı yasanın 16.maddesi kapsamında İl Genel Meclisinin 2021 Yılı Nisan ayında kurulan Meclis, Encümen Kararları ve Programları İzleme Komisyonu, aylık olarak toplanmakta ve alınan kararların uygulaması ve programlar hakkında çalışma yaparak, İl Genel Meclisini bilgilendirmektedir. Bu kapsamda Komisyonumuz 17-18-19-20-21 Ocak 2022 tarihlerinde 5 gün toplanarak merkez ve ilçelerimize bağlı köylerde incelemeler yapmış, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alarak, alınan kararlar, uygulamalar ve İl Özel İdaresince yürütülen programlar hakkındaki çalışmasını tamamlamıştır. 2021 YILI İL ENCÜMEN KARARLARI (KASIM AYI)1. İl Özel İdare bütçesinde ödeneği yetmeyen bölümler için yedek ödenek bölümünden toplam 147.608-TL aktarma yapılmasına karar verildiği,
2. İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulun yerlerde mevzuata aykırı yapılan iki adet inşaat için toplam 6.218.08-TL. İdari para cezası için karar alındığı,
3. Yahşihan Hacıballı Köyünde 138/4 de kayıtlı taşınmazın iki parçaya ifrazına, Balışeyh İlçesi Kırlangıç Köyü 148/58 de kayıtlı taşınmazın iki parçaya ifrazına, Delice İlçesi Büyükavşar Köyü 166 ada 5 parselde kayıtlı taşınmaz aleyhine, 166 ada 7 parsel lehine yol geçi hakkı için karar verildiği,
4. Projesi İl Özel İdaresince tamamlanarak ihaleye çıkarılan Yeşil Vadi ve Oba Köy Sosyal tesislerinin ihalesine istekli çıkmadığı için işin ihale edilene kadar İl Özel İdaresine ait şirkete yetkilendirme yapıldığı,
5. Delice Büyükyağlı Köyünde 16.000 m2 alanlı Kum Ocağı işinin 80.000-TL ve Delice Çongar Köyünde 25.000 m2 alanlı Kum Ocağı işinin 100.000-TL. bedelle açık ihale usulüyle ihale edildiği,
6. İlimize bağlı Köylerde bulunan ziyaret yerleri alt yapıları için Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden ödenek talep edilmesi için karar alındığı,
7. YILI İL GENEL MECLİSİ KARARLARI ( KASIM AYI)
8. İl Genel Meclisi Kasım Ayı toplantısında karara bağlanan 2022 Yılı Bütçe ve Performans programı uygulamalarına Ocak ayı itibariyle başlandığı,
9. İl Özel İdare bütçesinden alınan boruların İl Genel Meclisi Kararı doğrultusunda Köylere ait içme sularında kullanıldığı,
10. Alt yapı çalışmalarına ait kararların 2022 yılı içinde planlamalar dahilinde uygulamaya konacağı ifade edilmiştir.

 4- İmar, Tahsis ve diğer idari hizmetlere ait kararların ilgili birimlere iletildiği, birimler tarafından yapılması gereken hizmetlerin takip edildiği, KÖY İÇME SUYU VE KANALİZASYON ÇALIŞMALAR  2021 Kasım ve Aralık ayları içerisinde;İçme suyu:Merkezde 6 köyde, Bahşılı İlçesinde 4 köyde, Balışeyh İlçesinde 13 köyde, Çelebi İlçesinde 7 köyde, Delice İlçesinde 9 köyde, Keskin İlçesinde 17 köyde, Sulakyurt İlçesinde 19 köyde, Yahşihan İlçesinde 7 köyde içme suyu bakım ve onarım çalışması yapılmıştır.Kanalizasyon:Merkezde 3 köyde, Balışeyh İlçesinde 7 köyde, Çelebi İlçesinde 6 köyde, Delice İlçesinde 1 köyde, Keskin İlçesinde 12 köyde, Sulakyurt İlçesinde 9 köyde, Yahşihan İlçesinde 3 köyde kanalizasyon bakım ve onarım çalışması yapılmıştır.2021 Aralık Ayı sonu itibariyle 80 köyün içme suyu ve kanalizasyon projesi hazırlanmış ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerine gönderilmiş olup, 71 iş tamamlanmış olup 1 iş ihale aşamasında, 8 iş devam etmektedir. KÖY YOLLARI ÇALIŞMALARI (KASIM ARALIK AYI) 1.Karatyakup köyü 1500 metre Beton Yol çalışması2.Karaağaç Köyü 2500 metre Beton Yol çalışması.3. Çevrimli Köyü 2950 metre Beton Yol çalışması4. Karabucak Köyü 750 metre BetonYol çalışması5. Yukarıkarakısık Köyü 3000 metrekare Kilit Parke çalışması.6. Koçubaba Köyü 700 metrekare Kilit Parke çalışması.7. Arbişli Köyü 2000 metrekare Kilit Parke çalışması.8. Coğul Köyü 2000 metrekare Kilit Parke çalışması.9. Kavak Köyü 1000 metrekare Kilit Parke çalışması.10. Alişeyhli Köyü 200 metrekare Kilit Parke çalışması.11. Kalekışla Köyü 500 metrekare Kilit Parke çalışması.12. Ceritkale Köyü 6000 metrekare Kilit Parke çalışması.13. Kurşunkaya Köyü 3500 metrekare Kilit Parke çalışması. Yukarıda açıklaması yapılan çalışmalar dışında yollara bakım onarım şeklinde çalışmaların yürütüldüğü, İMAR VE EMLAK ÇALIŞMALARI İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan yerlerde imar mevzuatına aykırı yapılan yapıların tespitinin yapıldığı, İl Encümenine getirilerek idari para cezası uygulandığı, ruhsatlandırma imkanı olmayanlara yıkım kararı doğrultusunda işlem yapıldığı, vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilerek ifraz, tevhit, yol geçi hakkı işlemlerinin yürütüldüğü,  5302 Sayılı Yasanın 16.Maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.Maddesi ve aynı yasanın 18.Maddesi olan Bilgi Edinme ve Denetim Yolları kapsamında yapılan çalışma İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur. Komisyon Başkanı Başkan Vekili Sözcü Harun OĞUZ Hilmi ŞEN Adem GÖKDERE Üye Üye  Hüseyin ULUYÜREK Bilal BOZBAL  |