**T.C.**

**KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

**İL GENEL MECLİSİ**

**ALT YAPI KOMİSYONU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KOMİSYON BAŞKANI** | **Alper ÖZGÜ** | |
| **BAŞKAN VEKİLİ** | **Rıza USLU** | |
| **ÜYELER** | **Hamza KUTLUCA, Hasan GÜLÇİMEN, İlyas CANÖZ** | |
| **TEKLİFİN TARİHİ** | **05.01.2023** | |
| **KONUSU** | **Alt yapı çalışması** | |
| **HAVALE TARİHİ** | **05.01.2023** | |
| **RAPOR**  İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk alanında bulunan Bahşılı İlçesi Karaahmetli Köyü Doğal Arıtma ve Fosseptik Çalışması hakkında Komisyon çalışması yapılarak İl Genel Meclisinin Bilgilendirilmesine ait önerge gündeme alındıktan sonra Komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında beş iş günü toplanarak bu kapsamdaki çalışmasını tamamlamış ve hazırlanan rapor aşağıya çıkarılmıştır.  İl Özel İdaresi sorumluluğunda yürütülen alt yapı çalışmaları kapsamında olan Yol, Kanalizasyon ve İçme suyu çalışmaları her yıl planlanarak gerçekleştirilmektedir. İlimiz Bahşılı İlçesi Karaahmetli Köyünde yaz aylarında nüfus yoğunluğunun artması ayrıca mevcut arıtma ve fosseptik sisteminin uzun yıllar önce yapılması ve ihtiyacı karşılamaması nedeniyle yeniden çalışma yapılması gerektiği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce “Köyün içme suyu havzasında bulunması nedeniyle” bildirilmiş, İdare ihtiyaç duyulan çalışmayı, 2022 yılı planlamalarına dahil ederek çalışmalara başlanmış ve yıl içinde çalışmaları tamamlanan doğal arıtma ve fosseptik yapımına ait çevre düzenlemesinin ise 2023 yılı içinde tamamlanacağı, işin yer değişimi nedeniyle yüklenici firmayla oluşan sıkıntının ise mahkeme boyutuna taşındığı, yapılan Komisyon çalışmasından anlaşılmıştır.  5302 Sayılı yasanın 16.maddesi ve 18. Maddesi kapsamında yapılan bilgi ve denetim amaçlı çalışma İl Genel Meclisinin silgilerine arz olunur.    Alper ÖZGÜ Rıza USLU Hasan GÜLÇİMEN  Komisyon Başkanı Başkan Yardımcısı Sözcü  Hamza KUTLUCA İlyas CANÖZ  Üye Üye | |