**T.C**

**KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

**İL GENEL MECLİSİ**

**TURİZM KOMİSYONU**

|  |  |
| --- | --- |
| **KOMİSYON BAŞKANI** | **Hasan ÇOBAN** |
| **BAŞKAN VEKİLİ** | **Harun OĞUZ** |
| **ÜYELER** | **Murat ÇAYKARA, Faruk KAYALAK, Azmi ÖZKAN** |
| **ÖNERGENİN TARİHİ** | **06.02.2023** |
| **KONUSU** | **Cem Evleri** |
|  **HAVALE TARİHİ** | **06.02.2023** |

|  |
| --- |
|  5302 Sayılı yasanın 13.Maddesi kapsamında verilen Turizm içerikli önerge gündeme alındıktan sonra Komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz 22-23-24-27-28 Şubat 2023 tarihleri arasında beş gün toplanarak çalışmasını tamamlanmıştır. İl Özel İdaresinin Turizm görevi kapsamında verilen önergede Alevi Bektaşi Geleneğine bağlı olarak yaşayan Köylerimizde bulunan Cem Evlerinin ibadete açık tutulması, Vatandaşların ibadetlerini yerine getirmeleri için ortam hazırlanması ve inanç turizminin geliştirilmesi için yapılan çalışmalır hakkında Komisyonumuz yerinde incelemeler yapmış ve Sulakyurt İlçesinde bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak hazırlanmış olan rapor aşağıya çıkarılmıştır. SULAKYURT İLÇESİ CEMEVLERİ BAKIM ONARIM1- Kıyıkavurgalı Köyü Cem evi Bakım ve Onarımıİhale Tarihi:03.08.2021Yaklaşık Maliyeti:53.868,96 TLİhale Bedeli :33.895,00 TL+ KDVYapılan İşler:Cem evi tabanı karo yapıldı,Cem evi içi boya yapıldığı Cem evi girişi merdivenleri mermer yapıldığı, Çelik kapı takıldığı.(Cemevi Yolu Kilit Parke)2- Akkuyu Köyü Cem evi Bakım ve Onarımıİhale Tarihi:03.08.2021Yaklaşık Maliyeti:16.945,00 TLİhale Bedeli :16.945,00 TL+ KDVYapılan İşler:Cem evi mutfağına dolap ve tezgah üzerine mermer yapıldığı, Cem evi içinin boya yapıldığı.Cem evi yoluna 2000 Metre Kilit Parke taşı geldiği henüz döşemesinin yapılmadığı,3- Sarıkızlı Köyü Cem evi Bakım ve Onarımıİhale Tarihi:17.12.2021Yaklaşık Maliyeti:66.525,30 TLİhale Bedeli :55.000,00 TL+ KDVYapılan İşler:Cem evi çatısı kiremit aktarımı yapıldı, Çatı olukları değiştirildi, Mahyalar değiştirildi, Çatı üzeri tahta kaplama yapıldığı, Cem evi diğer bakım ve onarımların yapıldığı,Cem evi yoluna 1000 Metre Kilit Parke Taşı talep edildiği ancak bu güne kadar temin edilemediği,4- Çayoba Köyü Cem evi Bakım ve Onarımıİhale Tarihi:17.12.2021Yaklaşık Maliyeti:54.045,00 TLİhale Bedeli :50.000,00 TL+ KDVYapılan İşler:Cem evi önüne 150 metre Sundurma yapıldığı, Sundurma kenarlarına oluk ve yağmur borusu takıldığı,Cem evi yoluna 1000 Metre Kilit Parke taşı geldiği ancak döşemenin yapılamadığı,5- Faraşlı Köyü Cemevi Bakım Onarımİhale Tarihi:17.12.2021Yaklaşık Maliyeti:46.899,34 TLİhale Bedeli :45.000,00 TL+KDVYapılan İşler:Cemevi tavan ve kolon kaplama yapıldığı, Taban seramik yapıldığı, Baca onarımı yapıldığı, Dolap yapıldğıı, Cemevi içi boya yapıldığı, Dış giriş basamaklar mermer yapıldğı, Girişe ayakkabılık yapıldığı, Kesimhane kapısı yapıldığı,Cem evi yoluna 200 Metre Kilit Parke taşı geldiği döşemenin yapılamadığı,6- Kalekışla Köyü Cemevi Bakım Onarımİhale Tarihi:17.12.2021Yaklaşık Maliyeti:75.749,09 TLİhale Bedeli :60.000,00 TL+KDVYapılan İşler: Cem evi mutfak ve giriş kısımlar seramik yapıldığı, Mutfak dolabı yapıldığı, Cem evi pencereleri Pimapen yapıldığı, Çatı yenilendiği, Cem evi içi ve dışı boya yapıldığı,Cem evi Bahçesine 600 Metre Kilit Parke taşı geldiği döşemesinin yapılmadığı.1200 Metre cem evi yolu için taşın gelmediği, Vatandaşların bu çalışmalardan memnun kaldığı, 2023 yılı için kalan yerlerin yapılmasını tamamlanmasının beklendiği yapılan çalışmadan anlaşılmıştır. 5302 Sayılı yasanın 16 Maddesi kapsamında hazırlanan Komisyon raporu İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur. Hasan ÇOBAN Harun OĞUZ Azim ÖZKAN Komisyon Başkanı Başkan Vekili Sözcü Murat ÇAYKARA Faruk KAYALAK Üye Üye  |