**T.C.**

**KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

**İL GENEL MECLİSİ**

**ULAŞTIRMA VE ENERJİ KAYNAKLARI KOMİSYONU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KOMİSYON BAŞKANI** | **M.Kürşat AVAN** | |
| **BAŞKAN VEKİLİ** | **Yunus PEHLİVANLI** | |
| **ÜYELER** | **Alper ÖZGÜ, Şükrü EVCİ, İlyas CANÖZ** | |
| **ÖNERGENİN TARİHİ** | **08.05.2023** | |
| **KONUSU** | **Yol çalışmaları** | |
| **HAVALE TARİHİ** | **08.05.2023** | |
| **RAPOR**  İl Özel İdare Yasasının 13.Maddesi kapsamında verilen önerge gündeme alındıktan sonra Komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz 24-25-26-29-30 Mayıs 2023 tarihlerinde toplanarak bu kapsamdaki çalışmasını tamamlamış ve rapor aşağıya çıkarılmıştır.  İl Genel Meclisi Üyeleri tarafından verilen önerge ile İlimiz Sulakyurt İlçesi Yeşilyazı-Güzelyurt-Danacı köy yolları ile Sulakyurt-Ağaylı-Sarıkızlı-Sofularçiftliği köy yollarında kış aylarından çıkılması ve ulaşımı kötü yönde etkileyen bozulmalar nedeniyle, söz konusu yollarda İl Özel İdaresince acilen yama çalışması yapılması ve yapılan çalışmalar var ise neler olduğu talep edilmiş, söz konusu yollarda komisyonumuzca yapılan incelemelerde;  Sulakyurt İlçesi Ağaylı Köyü arasında 2021 yılında 3 km. beton yol yapıldığı, beton yolda herhangi bir bozulmanın olmadığı görülmüştür. Aynı yolun devamında 2022 yılında İdaremize imkanları ile 400-500 metre sıcak asfalt yapıldığı görülmüş, sıcak asfalt dökülen alanda yer yer kabarmalar, bozulmalar ve çukurların oluştuğu, Ağaylı Köyüne kadar olan kısımda satih kaplama yol yapılmış olduğu, bu alanlarda da yer yer bozulmaların ve çukurların oluştuğu, Ağaylı Köy İçinin yaklaşık 300 metre civarında yolun tamamen yeniden yapılması gerektiği, Ağaylı-Sarıkızlı-Sofularçiftliği yolunun satih kaplama yol olduğu, bu yolda yer yer çukurların olduğu, acilen yama çalışması yapılması gerektiği,  Yeşilyazı-Güzelyurt-Ayvatlı-Danacı köy yollarının 2010 yılında birinci satih kaplama yapıldığı ve 2015 yılında ikinci satih kaplama yapıldığı yapılan çalışmalardan anlaşılmıştır. Yeşilyazı-Güzelyurt 11 km. yolun 2022 yılında, Güzelyurt-Sofularçiftliği beton yol yapımında nakliye kamyonlarının zarar verdiği, yolun çoğu yerinde bozulmalar meydana geldiği ve yolun ekonomik ömrünü tamamladığı ve yenilenmesi gerektiği,  Güzelyurt-Ayvatlı-Danacı yollarında yer yer bozulmalar ve çukurlar oluştuğu, adı geçen yaklaşık 22 km. yolun 2023 beton yol programında olduğu ve yapılmasının elzem olduğu yapılan komisyon çalışmalarından anlaşılmıştır.  5302 sayılı yasanın 16.maddesi İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.Maddesi kapsamında yapılan çalışma İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur.  M.Kürşat AVAN Yunus PEHLİVANLI Alper ÖZGÜ  Komisyon Başkanı Başkan Vekili Sözcü    Şükrü EVCİ İlyas CANÖZ  Üye Üye | |