**T.C.**

**KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

**İL GENEL MECLİSİ**

**ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU**

|  |  |
| --- | --- |
| **KOMİSYON BAŞKANI** | **Ragıp AKYÜZ** |
| **BAŞKANVEKİLİ** | **Keziban Kumru BOZTEPE** |
|  **ÜYELER** | **Duran ARAS, Tarık KAYA, Hüseyin CEYLAN** |
| **TEKLİFİN TARİHİ** | **05.07.2024** |
| **KONUSU** | **Yatırım ve planlamalar** |
|  İl Özel İdare Yasası ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği kapsamında, İl Özel İdaresinin çevre ve sağlık görevi kapsamında verilen önerge gündeme alındıktan sonra Komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz 08-12 Temmuz 2024 tarihleri arasında 5 iş günü toplanarak konu hakkındaki çalışmasını tamamlamış ve rapor aşağıya çıkarılmıştır. İl Özel İdaresinin çevre ve sağlık görevi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen veya planlamaları sürdürülen çalışmalar hakkında, bilgi amaçlı çalışma yapılması için, İl Genel Meclisi Üyeleri tarafından önerge verilmiştir. Önerge gereği İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdare yetkililerinden bilgiler alınmış, planlama yapılacak yerlerde incelemeler yapılmış Komisyonumuz tarafından yapılan çalışma sonucu hazırlanan rapor aşağıya çıkarılmıştır. **A-** **1-Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü(tsm), 4-5 hekimli aile sağlığı merkezi**, **2-Yahşihan Erenler (Bayraktepe) 4 hekimli aile sağlığı merkezi** proje çalışmalarının devam ettiği, Bakanlık 2024 yılı için izin verdiği takdirde ihale aşamasına geçileceği, **3-Fabrikalar 2 nolu 112 aile sağlığı hizmetleri ve**  **4-Keskin 112 aile sağlığı hizmetlerinin** uygulama proje aşamasına getirildiği, planlamaların İl Özel İdaresince takip edildiği,B- **5-Sulakyurt 3 hekimli aile sağlığı merkezi,** Sulakyurt Devlet Hastanesinin Depren Analiz raporunun beklendiği, rapor sonucuna göre planlamaların yürütüleceği,**C-** **6-Keskin 25 yataklı İlçe Devlet Hastanesi, tsm, 5ahbs, 112 aile sağlığı hizmetleri,** **7-Kırıkkale Merkez Bahçelievler 3 ahbs, 112 aile sağlığı hizmetleri,** **8-Kırıkkale Merkez Fabrikalar Mahallesi tsm,shm,112 aile sağlığı hizmetlerinin** Kesin olmayan (Avam) proje çalışmaların İl Özel İdaresince yürütüldüğü,**D**- **9-Yahşihan Irmak asm, 112 aile sağlığı merkezi** için Milli Emlak Müdürlüğü ile yazışma yapıldığı arsa tahsis çalışmalarının henüz sonuçlanmadığı, **E-** **10-Osmangazi 2 hekimli aile sağlığı merkezi ve** **11-Bağlarbaşı 112 aile sağlığı hizmetlerinin** proje aşamasında olduğu yapılan Komisyon çalışmasından anlaşılmıştır 5302 Sayıla yasa kapsamında yapılan Komisyon çalışması sonucunda hazırlanan 2024 yılı sağlık hizmetleri planlamalarına ait rapor İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur. Ragıp AKYÜZ Keziban Kumru BOZTEPE Duran ARAS  Komisyon Başkanı Başkan Vekili Sözcü Hüseyin CEYLAN Tarık KAYA Üye Üye |